长宁区城市更新2022-2024年行动计划

（送审稿）

实施城市更新行动，是我区面对建设具有世界影响力的国际精品城区新目标，实施创新驱动、推动转型发展、提升城区能级和核心竞争力的重要战略举措。2017-2021年，在区委、区政府的坚强领导下，我区按照《长宁区城市更新2017-2021年总体方案》，通过实施两轮行动计划，涌现出苏州河慢行系统、上生新所、中环桥下空间等具有一定社会影响力的实践案例，城市更新理念日益深入人心。在总结过去五年城市更新工作经验的基础上，按照“四力四城”建设要求，依据《上海市城市更新条例》，围绕加快建设具有世界影响力的国际精品城区的目标，制定本行动计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和视察长宁重要指示要求，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，对接上海市2035年总体规划和建设卓越全球城市的要求，牢牢抓住虹桥国际开放枢纽建设和城市数字化转型重大战略机遇，凝聚社会各界共识和力量，贯彻全过程人民民主重大理念；提升城市治理现代化水平，加强精细化管理；注重“最虹桥”城市品格弘扬，彰显城区软实力。以攻坚克难、善作善成的魄力持续推动长宁区深刻实践城市更新，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、工作目标

始终服务于区十一次党代会提出的“打造更具竞争力的开放之城、更富创造力的智慧之城、更有吸引力的宜居之城、更强凝聚力的人民之城，加快建设具有世界影响力的国际精品城区”总目标，助力15分钟社区美好生活圈基本覆盖全区，在全面完成2019-2021三年行动计划的基础上，努力使长宁区在未来三年内城区能级、魅力软实力和核心竞争力不断提升。

（一）打造更具竞争力的开放之城

坚持服务全区“3+3”产业总体布局，助力航空服务业、互联网+生活性服务业、时尚创意业以及人工智能、生命健康产业、金融服务业创新发展和能级提升。加大土地转型优质经济载体新增供给力度，着力啃下老旧商务楼宇更新改造的硬骨头，下大力气推进整区域改造提升，全力提高楼宇园区质效，促进我区空间格局持续优化，为经济高质量发展提供有力的支撑。

（二）打造更富创造力的智慧之城

坚持抓牢城市数字化转型重大机遇，深化“一网通办”改革，强化“一网统管”应用，有序推动市政、交通、水务、环境、能源等传统基础设施的数字化改造，持续发挥新型城域物联基础设施在城市治理中的重要作用，支撑多场景的物联应用发展，全面提升城市运行态势感知能力。

（三）打造更有吸引力的宜居之城

坚持以人民为中心，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，把人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民，尽最大的努力改善民生，积极探索经济社会协调发展。在就业、教育、卫生、体育、养老、托幼和居住环境改善等方面推动更高层次的更新要求，在破解“老小旧远”难题的同时更加注重历史文脉保留和城区记忆传承，更好满足长宁群众对美好生活的向往。

（四）打造更强凝聚力的人民之城

坚持全过程人民民主，以高标准引领打造层次丰富的美丽街区、安全可靠的韧性城市和数字智能的管理体系，将城市更新工作发展成为全民参与城区精细化管理，深化社会治理创新，深入推进法治建设的实践场，为全国和全市的社会基层治理积累经验、作出贡献，努力让“五个人人”美好愿景描成为长宁的生动图景。

三、工作原则

（一）规划统筹

在长宁区全域范围深入开展城市更新工作，按照资源禀赋分布特征科学编制城市更新计划，统筹公共资源，保障公共利益，提升经济密度，赋能功能产业。聚焦重点地区、重点街区、重点项目，加强形态、功能、产业的整体设计谋划，坚持区域统筹提升、开放项目推进与“微更新”相结合，把握区域总体推进节奏，分层次、有梯度地安排城市更新计划。

（二）项目带动

根据“提高土地节约集约利用水平，推动土地复合高效利用，推进历史风貌街区特色保护式更新”的导向实施城市更新项目。以项目实施为契机，增强公共要素的融合性和交通的通达性，串点成线，连线成片，接片成区，实现区域更新方案落地落实；以项目实施为切入，由政府引导各界参与城市更新，联合社区自治体系，引进社会资本力量，推进政府、市场、社会等各方面资源集聚，使城市更新成为凝聚共识、合力向上的过程；以项目实施为标杆，促进工作模式创新、政策规划制定和体制机制完善，形成一批可复制、可推广的经验和做法，为全市乃至全国城市更新探索新路。

（三）精品打造

对照建成具有世界影响力的国际精品城区目标要求，在具体项目层面精心雕琢，关切百姓获得感、幸福感和安全感；在区域发展层面精准谋划，形成产业集聚、功能互补、形态相宜的区域间协同联动态势；在文脉传承层面精细研究，注重城区品格、海派情怀、历史文脉的传承发扬，凸显长宁独有的品牌特色。

- 主要任务

- 《长宁区城市更新2022-2024年行动计划》包含“60+X”项目，其中虹桥经济技术开发区成片更新为“10+X”项目。任务总体内容如下：

（一）聚焦功能品质提升，实施产业发展类更新

牢牢抓住虹桥国际开放枢纽建设重大机遇，以存量转型助推城区功能品质升级，加强土地资源节约集约利用，提高土地经济密度。着力啃下老旧商务楼宇改造的硬骨头，推动虹桥经济技术开发区地区整体更新，关注老式里弄花园住宅更新，以提升经济载体能级为重点，推动存量资源复合高效利用。（主要落实部门：区规划资源局、区建管委、区发改委、区虹桥办、区东虹办、区商务委、区科委、各街镇）

（二）聚焦绿色低碳发展，实施空间环境类更新

推进公园绿地体系建设，建立多维高效的绿色开放空间，完善骨干绿道网络，塑造滨河公共开放空间，聚焦桥下空间、口袋公园、生境花园等碎片化空间转变为功能性空间。严格把控建设周期，落实“碳达峰、碳中和”要求和“海绵+”理念，推动超低能耗和光伏建设，促进绿色发展、低碳发展、循环发展。（主要落实部门：区绿化市容局、区虹桥办、区建管委、区生态环境局、区发改委、区规划资源局、各街镇）

（三）聚焦公共服务增效，实施功能均衡类更新

以“15分钟社区美好生活圈”为抓手，整合现有服务要素，挖掘综合使用潜力，不断贴合群众期待和经济社会发展需求。借助全国首批“一刻钟便民生活圈”试点成功认定契机，通过提高公共服务设施用地开放强度、统筹公共服务设施项目叠加等方式，扩大市区级和社区级养老服务、基础教育、公共文化、商业设施等建筑规模。强化高等级公共服务设施的设置，细化“服务上海”战略的落实落地，优化长宁公共服务东、西部地区的均衡化布局。（主要落实部门：区地区办、区规划资源局、区商务委、区民政局、区卫健委、区体育局、区建管委、区发改委、各街镇）

（四）聚焦宜居环境建设，实施美好社区类更新

按照“共商、共建、共治、共享”原则，引导居民全过程参与，持续推进住宅小区综合治理，营造舒心安心的居住环境，提高城区宜居性。深入推进精品小区建设，开展新式里弄房屋卫生设施改造，加快既有多层住宅加装电梯。（主要落实部门：区房管局、区规划资源局、区建管委、区发改委、区地区办、各街镇）

- （五）聚焦人文风貌传承，实施文化历史类更新

通过微更新、低冲击、渐进式、多途径的实施策略，打造区域文化名片。根据历史文化遗产保护控制线，对历史文化风貌区、风貌保护街坊、风貌保护道路、文物保护单位、优秀历史建筑等进行分类分级保护。延续历史风貌保护区传统街坊格局和空间肌理，传承地区历史风貌，大力弘扬中山公园地区、虹桥路沿线红色文化与海派文化，深入挖掘古北地区全过程人民民主首提地内涵。依托美丽街区，建设以时尚创意、休闲商业为主的特色活力街区。（主要落实部门：区虹桥办、区规划资源局、区房管局、区文旅局、区建管委、区发改委、区商务委、各街镇）

- （六）聚焦城区市政设施改善，推进基础服务类更新

统筹规划、建设相关市政设施，推动交通发展向更加注重质量效益转变，优化区域排水系统、环境卫生等配套设施，提高人民群众的便利度和满意度。完善区域道路系统建设，深入实施架空线入地和合杆整治，挖掘多层次静态交通潜力，不断提升公共交通服务能级，加强空间勾连工程建设。（主要落实部门：区建管委、区规划资源局、区发改委、区民防办、各街镇）

五、重点区域

按照内环线、中环线为界划分为东、中、西三大重点区域，下大力气推进整区域改造提升。

（一）东区的城市更新以中山公园商圈提升、历史风貌街区打造和环东华时尚创意产业集聚为重点。

1.充分结合汇川路北块、一纺机、江苏北路等地块等重要载体打造特色，改善环中山公园地区交通组织，借助苏州河华政段景观提升的溢出效应，为打造生态活力的中山公园商圈提供通达优质资源的便利条件。

2.巩固已初步建成的“艺术愚园”、“静雅武夷”、“人文新华”等历史风貌特色美丽街区，精心优化零星点位，强化一体化管理水平，打造街区治理共同体，同时深耕“漫步番禺”，建设通畅优质的“后街网络”，塑造建筑可阅读、历史人文丰富交融、烟火气息浓厚的番禺路街区；

3.辐射东华大学、“中科院双所”科创优势，突出文化功能，重点聚焦文化大厦、凯旋坊建设的撬动效应，结合天山公园-延安西路轨交站-海粟绿地连通，打通文绿融合圈，促成环东华时尚创意产业进一步集聚。

（二）中区的城市城市更新以“拓展新功能，复兴虹桥经济技术开发区”为主题，着力推动老旧商务楼宇更新，对接虹桥国际开放枢纽打造，再创虹桥开发区辉煌。

1.拿出“啃硬骨头”的精气神推进虹桥经济开发区重点项目建设和存量楼宇改造，促进产业能级和城区形态同步提升，使虹开发成为真正承载全球城市功能、符合中央活动区功能和要求的国家级开发区；

2.天山、虹桥地区围绕民生项目改造，打造宜居社区和社区配套综合项目，加快全过程人民民主策源地呈现形式丰富多彩，擦亮长宁国际精品城区品牌，拓展古北国际社区新功能；

3.加强延安西路-虹桥路时尚文化集聚带，串联虹桥路历史文化风貌区、虹桥国际舞蹈演艺集聚区、延安西路公共文化服务设施集聚区、古北地区等，形成时尚创意和创新试验功能集聚地区。

（三）西区的城市更新以凸显虹桥国际开放枢纽核心区区位优势为要点，创造一切条件加紧建设与虹桥国际开放枢纽地位相匹配的产业载体和区域配套市政基础设施。

1.推进虹桥机场东片区驻场单位用地转型更新，临空园区既有楼宇更新，做好外环抬升配套交通组织优化，交通系统功能提升，为临空地区形成航空和信息产业发展优势提供强劲活力；

2.北新泾、新泾地区公共服务设施提升，注重居民切身相关的实际利益，改善西部文化、体育、医疗等公共服务设施布局。

六、虹桥经济技术开发区成片更新

- 牢牢抓住虹桥国际开放枢纽建设重要战略机遇，探索城市更新向老旧商务楼宇深化改造和数字化深入转型方向迈出更大步伐，推进虹桥经济技术开发区地区开展整区域成片更新。

按照分层次、有梯度推进原则，针对区域既有楼宇精细分类梳理基本信息，科学系统制定行动方案，扎实创新推进试点建设。以外向开放、多彩虹桥赋能商圈新动力，实现老旧商务楼宇“老焕新、旧提质”，由点带面，逐步扩大，形成整区域更新的优秀典范案例。

1、探索城市更新基金

积极鼓励社会资本参与城市更新，共担投资风险，共享更新成果，研究设立“长宁区虹桥经济技术开发区地区城市更新基金”，通过多渠道筹措资金，有效解决因补缴土地出让金及建安费用等初期投入较大，收回成本周期较长等影响权利人更新意愿的核心问题，加快区域城市更新工作推进。（牵头部门：区发改委；配合部门：区财政局、区虹桥办）

2、研究规划功能导向

科学规划公服配套，统筹平衡土地资源，深度研究功能配置，合理把控更新区域和重点项目的关键指标，力求最大化区域经济效益，为群众提供最好的公益资源。（牵头部门：区规划资源局；配合部门：区发改委、区商务委）

3、编制交通改善方案

编制实施虹桥经济技术开发区交通改善方案，重点打造新一轮立体慢行交通系统，深化开展轨道交通17号线东延伸接入虹桥经济技术开发区地区研究，通过地下人行通道联系商务楼宇及轨道交通，努力实现区域人车分离，以区域立体慢行交通体系更新助力区域产业聚集与融合，发挥区域整体优势；通过地面交通路口渠化、设置可变车道、完善诱导系统建设等方式优化动态交通组织、更新静态交通设施，提升区域通行体验；利用构建智慧交通、协调错峰停车、增加道路泊位等形式，以市民需求为导向，破解区域停车难题。（牵头部门：区建管委；配合部门：区虹桥办、区公安分局）

4、服务区域更新主体

充分摸排调研地区现状，针对业主有更新意愿、建设标准落后、空置率较高的商务楼宇主动上门对接，结合政策制定更新目标，跟踪持续筹划更新路径，加快协调推进重点更新项目建设。（牵头部门：区虹桥办；配合部门：区投促办、天山街道、仙霞街道、虹桥街道）

5、实施多形式更新项目

（1）低碳节能更新

融合绿色、低碳、数字技术，推进低碳节能循环发展。推进老旧商务楼宇通过节能低碳途径实施综合改造，推动既有建筑超低能耗改造和光伏建设落实落地。实施金虹桥国际中心更新等项目。（主要落实部门：区发改委、区建管委、区虹桥办（区低碳中心））

（2）产业提升更新

积极响应业主更新诉求，并结合产业导向开展更新提升，涉及控详规划调整的，按照评估结论组织开展控详规划调整，妥善平衡公共要素与面积奖励；不涉及控详规划调整的，按评估报告结论进行规划执行。实施国展中心、友谊商城、世贸商城等项目。（主要落实部门：区发改委、区规划资源局、区商务委）

（3）街区品质提升

推进“生活圈+”“道路+”“公园+”等工程。结合仙霞街道、虹桥街道、北新泾街道等十五分钟社区美好生活圈建设，扩大架空线入地和合杆整治工作带动范围，集成美丽街区、美丽家园推进，持续释放新虹桥中心花园、虹桥公园、体育公园、生境花园、口袋公园等多尺度公园的辐射作用，结合桥下空间形象逐步打造“内环生活品质提升轴”、“延安路高架魅力提升带”和“中环活力空间提升圈”，以多种形式打好更新组合拳。（主要落实部门：区地区办、各街道、镇）

七、保障措施

- （一）优化组织架构和推进体系

按照现行的区城市更新领导小组框架，区长任组长，分管副区长任副组长，相关部门为成员单位，总体统筹协调城市更新工作，对全区城市更新工作涉及的重大事项进行决策。按照《上海市城市更新条例》要求，相关部门工作职责如下：

区建管委作为区城市更新领导小组下设办公室所在单位，负责城市更新日常工作，定期评估城市更新项目的实施情况，督促更新项目依法合规并按计划落实，并根据职责安排，制定建设标准，试点审批流程创新。

区规划资源局负责执行技术规范、进行更新规划评估、落实更新内容中规划和土地要求，对接市规划资源局，组织和协调全区的城市更新规划土地工作，指导和服务城市更新项目的实施，开展城市更新的政策宣传和公众参与工作。牵头编制区域更新方案。

区发改委负责牵头区级城市更新基金的相关政策研究、制定和操作办法编制，并负责监管基金的合规使用和绩效考核。

区虹桥办负责虹桥经济技术开发区地区整区域更新工作的推进，落实东区历史风貌街区重要项目，指导全区“双碳”相关更新项目按政策要求落地，结合已完成的项目大力加强对外宣传推广。

区东虹办负责把控西区临空经济园区和虹桥机场东片区产业集聚方向和城市更新导向，牵头区域内重要项目实施落地。

坚持压实牵头单位责任制，对更新项目实施全生命周期管理，精心策划、精细组织，把控节点进度，确保安全文明，落实运营管理。

坚持发挥配合单位的合力作用，产业部门就产业发展方向予以指导。

坚持激发社区活力，试点探索以居民区党组织为引领、居委会协商议事的城市更新基层单元。

（二）鼓励政策支持和制度创新

区政府相关职能部门在市有关部门的指导下，完善城市更新政策措施，深化制度创新，加大资源统筹力度。以建设虹桥国际开放枢纽为契机，深入探索虹桥经济技术开发区、临空等重点区域城市更新路径，努力取得实质性突破。在合理合规的前提下，修订完善《长宁区鼓励社会资本参与城市更新专项资金管理办法》，利用好市、区两级城市更新基金，为城市更新提供资金保障；发挥好专家委员会论证作用，由规划资源局、建管委、绿化市容局等部门针对性地探索容积率转移和区域平衡、土地复合利用等创新举措，在规划、用地、风貌、既有建筑功能转变等技术层面明确标准，充分调动各类市场主体的积极性；由房管局、规划资源局、司法局、国资委及相关产业部门引导，在旧房拆落地、公有房屋承租权归集、产业转型升级和国资参与等方面给予工作支撑。结合长宁实际，借鉴实行国内国际同等类型、同等规模、同等发展程度城市的更新政策。

（三）加强业务培训和宣传推广

加强城市更新领导小组成员单位及相关职能部门工作人员的培训，通过集中培训、专题培训等方式，从理论研究、业务提升、情怀认知等方面，打造我区“有视野、守底线、多方法、能担当”的城市更新干部队伍。在用好报纸、广播、电视等传统媒体平台的基础上，更多更好利用微信、微博、视频号等新媒体平台，全方位、多角度、宽领域提高更新项目的影响力、渗透力和亲和力，及时回应社会关切，为顺利推进城市更新营造良好氛围。

（四）严格绩效考评和监督管理

制定严格、客观、操作性强的城市更新绩效评估办法，量化指标和评价标准，对项目预期目标的实现程度开展绩效评价，重点评估项目在形态、业态、功能上对公共空间的贡献度。建立健全良性、管用的绩效考核反馈机制，促进城市更新战略长期发展。区府办将城市更新工作推进情况纳入年度绩效考核内容，与部门年终考核结果挂钩；区城市更新办结合项目特点分类制定和实行相应的监管检查制度，包括合同履约情况、资金使用情况等，接受党代表、人大代表、政协委员以及社会各界的监督。

附件：长宁区城市更新三年行动计划（2022-2024）      项目安排表（送审稿）