**长宁区建管委2022年道路交管领域重点工作情况**

**一、静态交通管理**

 **（一）公共停车场（库）管理**

做好区内127家公共停车场库的监管工作，目前全区共有公共停车泊位34512个，面积约179万m2。一季度开展重点商圈停车场库检查，二季度开展疫情防控及复工复产专项检查，三季度开展场库防台防汛安全检查，四季度开展迎二十大、迎进博专项检查，截至目前共计开展公共停车场（库）日常检查96次，未发现重大安全隐患。

 **（二）道路停车管理**

区内共有道路停车路段59条段，道路停车泊位1624个。其中东段（古北路以东）23条段，泊位649个；西段（古北路以西）36条段，泊位975个。按照《长宁区道路道路停车管理市场化实施方案》的有关要求，开展道路停车协管单位季度考核工作，重点加大对道路停车个人账户收费等违规现象的查处，做好停车行业疫情封控期间费用减免相关工作。开展道路停车高位视频监管试点，完成定西路、林泉路两条路段高位视频收费管理，推进智慧道路停车场建设。

 **（三）静态交通信息化管理**

根据社区新基建建设工作要求，积极落实市级公共停车信息平台统一支付（含无感支付）功能接入工作，目前已完成95家公共停车场库及59条道路停车路段的功能接入，年内实现全覆盖。鼓励场库单位积极参与市级平台场库错峰线上签约，本年度完成8家场库错峰线上签约。积极推行智慧公共停车场库及智慧道路停车场建设工作，年内推进光大安石、西郊百联两家智慧场库建设，完成2条智慧道路停车建设。

1. **城市运行安全**

推进交通隐患点改造。对全区交通隐患点进行排摸，完成9个隐患点改造项目，分别为：1、长宁路华阳路路口道路改造；2、古北路（天山路-仙霞路)可变车道改造；3、长宁路（江苏路-华阳路）东向西港湾式公交站改造；4、长宁路（华阳路~江苏路）西向东港湾式公交站改造；5、北翟路（北渔路-剑河路）东向西港湾式车站改造；6、北翟路（淞虹路-协和路）东向西港湾式车站改造；7、姚虹路古羊路路口港湾式公交车站改造；8、江苏路（愚园路-长宁路）南向北可变车道改造；9、北翟路外环交叉口道路拓宽。

**三、重点目标完成情况**

**1、停车难综合治理**

根据市停车难综合治理民心工程任务目标，结合《长宁区停车难综合治理工程实施方案》，年内完成7个停车治理先行项目，开工建设489个公共停车泊位，积极推动停车资源共享，鼓励机关事业单位停车资源对外共享，新增居民错峰停车泊位310个，推动行政服务中心、新泾镇文化中心、工人疗养院等机关事业单位共享停车资源；完成电动汽车新能源充电桩建设450个，含快充充电桩52个；推进医院停车线上预约，在去年同仁医院开通停车预约的基础上，长宁精卫中心、工人疗养院停车预约已上线运营。

**2、充电桩布局**

根据市交通委年度工作部署及区府重点工作目标，2022年我区新建公共充电桩目标值350个，含快充50个，新建新能源出租车充电示范站1个。截至目前，已完成充电桩建设任务450个，含快充52个，已完成家乐福新能源出租车充电示范站申报工作。

**3、出租车候客点示范站建设**

完善两个大型商超的出租车候客点规范建设，经过点位踏勘，确定两个出租车候客点示范站点位。于来福士广场出租车候客点增设室内外引导牌，虹桥南丰城出租车候客点增设室外特色引导牌。

**4、一键叫车**

根据《关于做好2022年“一键叫车”适老服务设备进社区推进工作的通知》（沪道运客【2022】98号）要求，长宁区2022年应完成50个“一键叫车”适老服务设备推荐点位的申报工作。截至2022年9月22日，已在全区九街一镇全面推进，完成65个点位的设备安装调试工作，完成当年目标任务。